ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสตอ

เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายข้างอนามัยกุปังปะโหลด  หมู่ที่ 2

ตำบลควนสตอ  อำเภอควนโดน  จังหวัดสตูล

-------------------------------------------

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายข้างอนามัยกุปังปะโหลด หมู่ที่ 2  โดยทำการบุกเบิกพื้นที่ป่าโปร่ง โดยมีพื้นที่ประมาณ 0.65  ไร่ พร้อมทำการตัดต้นไม้ในพื้นที่เขตทาง ประมาณ 5  ต้น และงานเกรดแต่งยกระดับคันทางด้วยหินผุ               ให้ได้ขนาดกว้าง  5.00  เมตร ยาว 208.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า 374.40 ลบ.ม.และงานพื้นทางด้วยดินลูกรัง ให้ได้ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 208.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาตร ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 216.32  ลบ.ม.พร้อมทั้งการบดอัดชั้นพื้นทางด้วยรถบดล้อเหล็ก รวมถึงผลการทดสอบฯ และงานผิวทางหินคลุก ให้ได้ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว 208.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10  เมตร  ปริมาตร              หินคลุกไม่น้อยกว่า 83.20  ลบ.ม. พร้อมการเกลี่ยเรียบตลอดสาย และงานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3  มอก.128/2528  ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 2  จุด 12  ท่อน / ท่อขนาด 0.80  x 1.00  เมตร จำนวน 2  จุด                   12  ท่อน  และงานยาแนวรอบท่อด้วยปูนทราย จนงานแล้วเสร็จ  รวมถึงการติดตั้งป้ายโครงการ                  ตามแบบ อบต.จำนวน 1  ป้าย ( รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประมาณการ ที่ อบต.กำหนด )

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาจ้าง   ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น   193,200.-  บาท

(-หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา   ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า   96,600.-   บาท (-เก้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน-)

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา

#### อย่างเป็นธรรม  ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

-2-

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  13  มิถุนายน  2551  ระหว่างเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป            ณ  สถานที่ก่อสร้างโครงการ โดยให้มาพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ                   เวลา 09.30 น.  หากไม่ไปดูสถานที่และฟังคำชี้แจงตามวัน เวลา ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นได้ดูสถานที่               ก่อสร้างแล้ว จะนำเป็นข้ออ้างเพื่อการใด ๆ  มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  17  มิถุนายน  2551  เวลา 09.30 นาฬิกา  ถึง 10.00 นาฬิกา  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอควนโดน                 จังหวัดสตูล

กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ 17  มิถุนายน 2551 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป                           ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  ที่ว่าการอำเภอควนโดน                 จังหวัดสตูล

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ  700.- บาท (-เจ็ดร้อยบาทถ้วน-)                   ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ระหว่าง วันที่    2   มิถุนายน  2551                ถึงวันที่  16  มิถุนายน  2551  หรือสอบถามโทรศัพท์หมายเลข  (074) 735345  ในวันและเวลาราชการหรือ         ดูรายละเอียดได้ที่  แว็บไซต์  WWW.Gprocurement.go.th , WWW.Khuansator.go.th

ประกาศ  ณ  วันที่  30  พฤษภาคม  พ.ศ.  2551

(ลงชื่อ)....................................................

(  นายดาเระ  นาปาเลน   )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  3 /2551

การจ้างทำ โครงการบุกเบิกถนนสายข้างอนามัยกุปังปะโหลด  หมู่ที่ 2

ตำบลควนสตอ  อำเภอควนโดน  จังหวัดสตูล

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

ลงวันที่  30 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2551

---------------------------------------

องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล”                     มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายข้างอนามัยกุปังปะโหลด หมู่ที่ 2  โดยทำการบุกเบิกพื้นที่ป่าโปร่ง โดยมีพื้นที่ประมาณ 0.65  ไร่ พร้อมทำการตัดต้นไม้ในพื้นที่เขตทาง ประมาณ 5  ต้น และงานเกรดแต่งยกระดับคันทางด้วยหินผุ  ให้ได้ขนาดกว้าง  5.00  เมตร ยาว 208.00 เมตร หนาเฉลี่ย                0.30 เมตร ปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า 374.40 ลบ.ม.และงานพื้นทางด้วยดินลูกรัง ให้ได้ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 208.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 216.32  ลบ.ม.พร้อมทั้งการบดอัด               ชั้นพื้นทางด้วยรถบดล้อเหล็ก รวมถึงผลการทดสอบ ฯ และงานผิวทางหินคลุก ให้ได้ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว 208.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10  เมตร  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 83.20  ลบ.ม. พร้อมการเกลี่ยเรียบตลอดสาย และงานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3  มอก.128/2528  ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 2  จุด                12  ท่อน / ท่อขนาด 0.80  x 1.00  เมตร จำนวน 2  จุด  12  ท่อน  และงานยาแนวรอบท่อด้วยปูนทราย                    จนงานแล้วเสร็จ  รวมถึงการติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต.จำนวน 1  ป้าย ( รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประมาณการ ที่ อบต.กำหนด )

โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด  ดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

1.1 แบบรูปรายการละเอียด

1.2 แบบใบเสนอราคา

1.3 แบบสัญญาจ้าง

1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา)

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น    หรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล

2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ        ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

/2.3ผู้เสนอราคา.........

-2-

2.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่าสัญญาละ  96,600.-   บาท (-เก้าหมื่นหกพัน             หกร้อยบาทถ้วน-)   ของมูลค่างานที่จ้าง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

3. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา   ดังนี้

3.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสำเนาใบทะเบียนภาษี

มูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา

มอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

3.3 สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง   (ให้ใช้ในกรณีที่มีการกำหนดผลงานตามข้อ 2.3 )

3.4 บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ  รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา

4. การยื่นซองสอบราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคา            ให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข

หากมีการขูดลบ  ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ และราคาในบัญชีรายการก่อสร้าง             ให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมราคาภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

/ราคาที่เสนอ.......

-3-

#### ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  120 วัน นับแต่วันเปิดซอง             สอบราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และให้ถอน                การเสนอราคามิได้

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ                            ไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง   (หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหาร               ส่วนตำบลให้เริ่มทำงาน)

4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา   ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา   แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา                ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคา ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยแล้ว                    จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่   3 /2551 ”   โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบล  ในวันที่   17  มิถุนายน  2551ระหว่างเวลา  09.30  นาฬิกา  ถึง  10.00  นาฬิกา  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ   ที่ว่าการอำเภอควนโดน  จังหวัดสตูล  เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว                              จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่  17      มิถุนายน  2551  เวลา  10.30  นาฬิกา  เป็นต้นไป

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วย              ราคารวม

5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี   ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล  เท่านั้น

5.3 องค์การบริหารส่วนตำบล สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา             โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี   ดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือ                ในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคา  ขององค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล		        				(2) ไม่กรอกชื่อ  นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(3) เสนอรายละเอียด แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(4) ราคาที่เสนอมีการขูด  ลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง     โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

/5.4 ในการ......

-4-

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซอง             สอบราคา  หรือองค์การบริหารส่วนตำบล   มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริงสภาพฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้   องค์การบริหารส่วนตำบล   มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

5.5 องค์การบริหารส่วนตำบล ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาทั้งหมดก็ได้    และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่ง รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา                      ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหาร                               ส่วนตำบล  เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล             จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา  และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการ          เสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงาน                   ตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   หรือองค์การบริหารส่วนตำบล  จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างจ้างให้เสร็จสมบูรณ์            หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบล มีสิทธิที่จะไม่รับราคา ของผู้เสนอราคารายนั้น

6. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วนตำบล   ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น                 จำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5  ของราคาจ้างที่.สอบราคาได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบล  ยึดถือไว้ในขณะ            ทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

6.1  เงินสด

6.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่           ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

6.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน

ดังระบุในข้อ 1.4

6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย

6.5 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว     โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)

/หลักประกัน.............

-5-

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ            สอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

7.ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)

องค์การบริหารส่วนตำบล จะจ่ายเงินค่าจ้าง  โดยแบ่งออกเป็น  1  งวด ดังนี้                     งวดที่ 1  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ        -       ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับรับจ้าง

ได้ปฏิบัติงาน                              		-                		                 ให้แล้วเสร็จภายใน      -    วัน

งวดที่ 2  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ        -       ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับรับจ้าง

ได้ปฏิบัติงาน                              		-                		                 ให้แล้วเสร็จภายใน      -    วัน

งวดที่ 3  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ        -       ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับรับจ้าง

ได้ปฏิบัติงาน                              		-                		                 ให้แล้วเสร็จภายใน      -    วัน

งวดที่ 4  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ        -       ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับรับจ้าง

ได้ปฏิบัติงาน                              		-                		                 ให้แล้วเสร็จภายใน      -    วัน

งวดสุดท้าย  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  100  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

8. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ       0.10    ของค่าจ้างตาม

สัญญาต่อวัน

9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

#### ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุ

ในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา             ไม่น้อยกว่า      -           เดือน     1   ปี  นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบล  ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

/10 ข้อสงวนสิทธิ.....

-6-

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

10.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี 2551                    (เงินอุดหนุนทั่วไป)

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี  (เงินอุดหนุนทั่วไป)  แล้วเท่านั้น

10.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่ง หรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

พาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย   ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล ได้คัดเลือกแล้วไม่ไป ทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดระบุในข้อ 6  องค์การบริหารส่วนตำบล อาจ  พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

10.4 องค์การบริหารส่วนตำบล  สงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

/11. มาตรฐาน....

#### -7-

11. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและ           ได้ตกลงจ้างการก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่า ในการปฎิบัติงานดังกล่าว               ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.    หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง             เข้ารับราชการได้  ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง    แต่จะต้องมีช่างจำนวน อย่างน้อย 1 คน

ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

11.1 ช่างก่อสร้าง

11.2  ช่างสำรวจ

11.3  ช่างโยธา

12. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง  ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

วันที่          เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2551