**รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ**

**สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559**

**วันที่ ๑๒ กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น.**

**ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ**

**ผู้มาประชุม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|  | นายประเสริฐ นิยมเดชา | ประธานสภาฯ | นายประเสริฐ นิยมเดชา |
|  | นายมาโยน กูเล็ม | รองประธานสภาฯ | มาโยน กูเล็ม |
|  | นายอับดุลเลาะห์ บูเดียะ | ส.อบต.หมู่ที่ 5 | อับดุลเลาะห์ บูเดียะ |
|  | นายเอกรัตน์ เระวัง | ส.อบต.หมู่ที่ 1 | เอกรัตน์ เระวัง |
|  | นายยุนิต หลีเยาว์ | ส.อบต.หมู่ที่ 6 | ยุนิต หลีเยาว์ |
|  | นายสุริยา อำมาลี | ส.อบต.หมู่ที่ 2 | สุริยา อำมาลี |
|  | นายอาดำ เหมสลาหมาด | ส.อบต.หมู่ที่ 7 | อาดำ เหมสลาหมาด |
|  | นายอุสหมาน หนั่นชั่ง | ส.อบต.หมู่ที่ 2 | อุสหมาน หนั่นชั่ง |
|  | นายอับดุลเลาะห์ ยูโสะ | ส.อบต.หมู่ที่ 1 | อับดุลเลาะห์ ยูโสะ |
|  | นายยะโกบ มันเละ | ส.อบต.หมู่ที่ 10 | ยะโกบ มันเละ |
|  | นายยงยุทธ เศษระนำ | ส.อบต.หมู่ที่ 9 | ยงยุทธ เศษระนำ |
|  | นายดาเร๊ะ สาริปา | ส.อบต.หมู่ที่ 3 | ดาเร๊ะ สาริปา |
|  | นายสอแหล๊ะ เศษระนำ | ส.อบต.หมู่ที่ 9 | สอแหล๊ะ เศษระนำ |
|  | นายวีระ พรหมมา | ส.อบต.หมู่ที่ 10 | วีระ พรหมมา |
|  | นายดนัย อุสนุน | ส.อบต.หมู่ที่ 4 | ดนัย อุสนุน |
|  | นายมะอุเส็น แซะอามา | ส.อบต.หมู่ที่ 8 | มะอุเส็น แซะอามา |
|  | นายสะหรี เหมสลาหมาด | ส.อบต.หมู่ที่ 5 | สะหรี เหมสลาหมาด |
|  | นายเอกรัฐ เหมสลาหมาด | ส.อบต.หมู่ที่ ๖ | เอกรัฐ เหมสลาหมาด |

**ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|  | นายกูอิบรอเหม บิสนุม | ส.อบต.หมู่ที่ ๘ | กูอิบรอเหม บิสนุม |
|  | นายเจะหมาน บุตรา | ส.อบต.หมู่ที่ ๓ | เจะหมาน บุตรา |

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
| 1. | นายดาเระ นาปาเลน | นายก อบต. | ดาเระ นาปาเลน |
| 2. | นายมูสา นาฮัมผล | รองนายก อบต. | มูสา นาฮัมผล |
| 3. | นายดนัย เด่นดารา | รองนายก อบต. | ดนัย เด่นดารา |
| ๔. | นายชาริบ เระวัง | เลขานุการนายก อบต. | ชาริบ เระวัง |
| ๕. | ส.ต.ต ธวัชชัย ปีมะสาร | ผู้อำนวยการกองช่าง | ธวัชชัย ปีมะสาร |

 เมื่อสมาชิกมาพร้อมครบองค์ประชุม นายประเสริฐ นิยมเดชา ตำแหน่ง

 ประธานสภา อบต.ควนสตอ ทำหน้าที่เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ตาม

 ระเบียบวาระการประชุมพอสรุปได้ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1** **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

 -ไม่มี -

**ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม**

 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

 ลงวันที่ 2๖ พฤษภาคม 2559

**ที่ประชุม**  **มติรับรอง จำนวน ๑๗ เสียง**

 ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 1

 ลงวันที่ ๒ มิถุนายน 2559

**ที่ประชุม**  **มติรับรอง จำนวน ๑๗ เสียง**

**ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม**

 -ไม่มี-

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ**

 4.1 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และ

 สิ่งก่อสร้าง โอนตั้งรายการใหม่

 ๔.๑.๑ โครงการก่อสร้างที่ทำการ อบต.ควนสตอ งบประมาณตั้งไว้

 ๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท

 **โอนตั้งรายการใหม่**

 ๑.โครงการก่อสร้างที่ทำการ อบต.ควนสตอ งบประมาณตั้งไว้

 ๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ

 องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ตามรายละเอียดงานดังนี้

 - งานหลังคา

 - งานเตรียมสถานที่

 - งานโครงหลังคาเหล็ก พร้อมมุงหลังคา

 - งานเก็บรายะเอียดหลังคา ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

 - งานผนังอาคาร

 - งานก่ออิฐผนังรวมงานเททับหลัง / งานเสาเอ็นต่างๆ

 - งานฉาบปูนผนังอาคาร ( ที่เป็นผนังก่ออิฐ )

 - งานผนังกระเบื้องเซรามิค ( ตามรูปแบบรายการที่กำหนด )

 - งานผนังอิฐแก้ว ( ตามรูปแบบรายการที่กำหนด )

 - งานบุหินทราย ( ตามรูปแบบรายการที่กำหนด )

 - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องงานผนัง

 - งานฝ้าเพดาน

 - งานฝ้าเพดานยิปซั้มบอร์ดฉาบเรียบ

 - งานระบบสุขาภิบาล

 - งานระบบท่อโสโครก

 - งานระบบท่อน้ำทิ้ง

 - งานระบบท่อประปา

 - งานระบบบำบัดน้ำเสีย

 - งานระบบกันซึมดาดฟ้า

 - งานระบบไฟฟ้า

 - งานระบบไฟฟ้า ( เฉพาะงานเดินระบบสายไฟ )

 - งานอื่นๆ

 - งานปรับพื้นทางเท้า

 - งานครองรากรับพื้นทางเท้า / งานคอนกรีตพื้นทางเท้า

 - งานอื่นๆ ให้ครบตามรายการงานโครงการอาคารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

 ตามรูปแบบแปลนที่ อบต.กำหนด และรายการประมาณการกำหนด

 **โอนลดจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 (กองช่าง )**

 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประตูวังพะเนียต – โคกม่วง

 หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 2,018,800 บาท ขอโอนลดจำนวน 2,018,800 บาท

 งบประมาณคงเหลือหลังโอน จำนวน 0 บาท

 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าถ้ำ หมู่ที่ 3

 ตั้งไว้ 3,544,500 บาท ขอโอนลดจำนวน 2,381,200 บาท งบประมาณ

 คงเหลือหลังโอน จำนวน 1,136,300 บาท

**ประธานสภา**ฯ การโอนงบประมาณในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหาร

 ส่วนตำบลควนสตอ ที่ยังค้างอยู่จากการก่อสร้างในระยะแรก ส่วนรายละเอียด

 เอกสารประกอบการพิจารณา การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อ

 โอนตั้งรายการใหม่ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านได้ศึกษารายละเอียดแล้ว ดังนั้นการ

 โอนงบประมาณครั้งนี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้าง

**ประธานสภาฯ** เชิญ นายเอกรัฐ เระวัง

นายเอกรัฐ เระวัง กล่าว เห็นด้วยกับการโอนงบประมาณในครั้งนี้เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการ ส อบต. หมู่ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ หลังจากที่ได้ก่อสร้างมาในระยะแรกแล้ว

 หากปล่อยไว้นานเกินไปอาจทำให้ส่วนที่ก่อสร้างมาก่อนนี้ได้รับความเสียหายได้

 และผมในฐานะสมาชิกพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ได้ทำการปรึกษาหารือกับชาวบ้านและได้

 ทำความเข้าใจถึงเหตุผลที่ต้องโอนงบประมาณจากโครงการก่อสร้างถนน คสล.

 สายประตูวังพะเนียต- โคกม่วง ซึ่งชาวบ้านก็เห็นด้วยกับการโอนงบประมาณเพื่อ

 สร้างอาคารที่ทำการ อบต.ควนสตอ

ประธานสภาฯ เชิญ นายดาเระ สาริปา

นายดาเระ สาริปา กล่าวในฐานะสมาชิกสภาฯและสมาชิกพื้นที่ ม.๓ ได้เรียกชาวบ้านประชุม ส อบต.หมู่ที่ ๓ และทำความเข้าใจถึงความจำเป็นที่ต้องการโอนงบประมาณออกจากพื้นที่เพื่อ

 ก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.ควนสตอ ชาวบ้านที่ร่วมประชุมก็มีมติเห็นด้วยให้โอน

 งบประมาณดังกล่าวและขอให้ทาง คณะผู้บริหารเร่งจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่

 ใหม่เพื่อก่อสร้างถนนสายดังกล่าว

ประธานสภาฯ เชิญ นายเอกรัฐ เหมสลาหมาด

ส อบต.หมู่ที่ ๖ กล่าวเห็นด้วยกับการโอนงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.ควนสตอ

 เพราะอาคารเดิมที่ไว้อยู่คณะนี้มีความคับแคบและเป็นอาคารหลังเก่ามากแล้ว ทำ

 ให้ไม่ค่อยสะดวกต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่จะมาติดต่องาน

 ราชการต่างๆแต่ขอสอบถาม คณะผู้บริหารถึงห้วงเวลาก่อสร้างจะดำเนินการ

 ก่อสร้างเป็นกี่ระยะและจะแล้วเสร็จเมื่อใด

ประธานสภาฯ เชิญ ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง กล่าว การก่อสร้างที่ทำการ อบต.ควนสตอ แบ่งการก่อสร้างเป็น ๓ ระยะ ในส่วน

 ระยะแรกนั้นได้ดำเนินการไปแล้วซึ่งการโอนงบประมาณในครั้งนี้เพื่อก่อสร้างใน

 ระยะที่ ๒ ในระยะนี้เป็นงานที่เกี่ยวกับหลังคา งานผนังหลังคา งานผังเพดาน งาน

 ระบบสุขาภิบาล และงานระบบไฟฟ้า ส่วนในระยะที่สุดท้ายนั้นทางกองช่างต้อง

 คำนวนงบประมาณอีกครั้งเพื่อเสนอคณะผู้บริหารได้เสนอสภาพิจารณาอีกครั้ง

ประธานสภาฯ เชิญ นายยงยุทธ เศษระนำ

นายยงยุทธ เศษระนำ กล่าว ขอแสดงความขอบคุณไปยังสมาชิกหมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๓ พร้อมกับ

ส .อบต.หมู่ที่ ๙ ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านที่ได้เสียสละเพื่อส่วนรวมในฐานะสมาชิก ขอเรียนไปยัง

 คณะผู้บริหารหลังจากนี้ให้จัดหางบประมาณลงไปยังหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๓ เพื่อเป็น

 การชดเชยโดยด่วน

ประธานสภาฯ กล่าว ขอเน้นการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.ควนสตอ ในครั้งนี้ให้ผู้ควบคุมงาน

 ช่วยติดตามผู้รับเหมาให้ทำการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพให้มากที่สุด เพราะการ

 ก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.ควนสตอ เป็นเงินของประชาชนทั้งสิ้น และให้เน้น

 ระบบสุขาภิบาลเป็นพิเศษ เพราะระบบสุขาภิบาลถือว่าเป็นระบบละเอียดและเกิด

 การเสียหายได้ง่ายจึงต้องให้มีความเป็นมาตรฐานและสากลที่สุดและสามารถ

 รองรับผู้ที่ใช้ทุกประเภท โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการและแน่นอนทางสภา จะติดตาม

 และตรวจสอบการก่อสร้างด้วยเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบและโปร่งใส่ มีสมาชิกท่าน

 ใดจะอภิปรายต่ออีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติอนุมัติ

**ที่ประชุม**  **มีมติอนุมัติ ๑๗ เสียง**

๒. ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิด

 แขวน(มีระบบฟอกอากาศ ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง

 เครื่องละ ๓๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖,๐๐๐ บาท

 ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ.๒๕๕๘

 โอนลดจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 (กองคลัง )

 หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ ประเภทเงินเดือนพนักงาน

 ตั้งไว้ 1,295,400 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 509,411 บาท

**ประธานสภา**ฯ ขอมติ อนุมัติ

ที่ประชุม **มีมติ อนุมัติ จำนวน ๑๗ เสียง**

**ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่**

-ไม่มี-

**ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ**

**ประธาน สภาฯ** เชิญ นายก อบต.

**นายก อบต.** กล่าวก่อนอื่นก็ขอขอบคุณสภาที่ได้อนุมัติงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง

 ที่ทำการ อบต.ควนสตอ ในระยะที่ ๒ ในการโอนครั้งนี้ถือว่าสำคัญเป็น

 อย่างมากเพราะได้สร้างในส่วนของระยะแรกไปแล้ว แต่งบประมาณไม่

 เพียงพอ ซึ่งการปล่อยไว้นานจะทำให้ส่วนที่สร้างไปแล้วอาจได้รับความ

 เสียหายได้ เพื่อจะให้สมบูรณ์กับการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.ควนสตอ

 นั้นจะอยู่ในระยะที่ สาม ซึ่งคณะผู้บริหารจะหางบประมาณเพื่อก่อสร้างให้

 แล้วเสร็จและจะได้นำมาให้สภาร่วมกันพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้ง

 ถัดไป

**ประธานสภาฯ** นายสุริยา อำมาลี

**นายสุริยา อำมาลี** กล่าวขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ไปแก้ไขความ

**ส อบต.หมู่ที่ ๒** เดือดร้อนของชาวบ้านเรื่องการตัดต้นไม้และขอสอบถามเรื่องการ

 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ การย้าย เพราะหลังจากที่ได้ประชุมในครั้งก่อนได้

 มีการตกลงกันเรียบร้อย แต่ยังไม่มีการดำเนินการในส่วนการซ่อมแซม และ

 การย้ายไฟฟ้าสาธารณะในตอนนี้เจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆก็มีครบหมดแล้ว

 เพราะฉะนั้นในส่วนต่างๆให้ผู้บริหารบุคคลให้ทำงานให้มีประสิทธิภาพมาก

 ที่สุด

**ประธานสภาฯ** เชิญ ผู้อำนวยการกองช่าง

**ผู้อำนวยการกองช่าง** กล่าวช่วงนี้ฝนตกบ่อยจึงทำให้การทำงานที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเกิดความ

 ล่าช้า ส่วนการย้ายนั้นต้องแจ้งให้การไฟฟ้ารับทราบด้วยและขอให้สมาชิก

 ทุกท่าน แจ้งจุดที่จะย้ายให้กองช่างได้ทราบด้วย

**ประธานสภาฯ** มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอและอภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงปิดประชุม

 เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

 อับดุลเลาะห์ บูเดียะ

 (นายอับดุลเลาะห์ บูเดียะ)

 เลขานุการสภา อบต.ควนสตอ

 จดบันทึกรายงานการประชุม

 นายประเสริฐ นิยมเดชา

 (นายประเสริฐ นิยมเดชา)

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

 เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เพื่อให้พิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 1 ในการประชุมวันที่ ๑๒ กรกฎาคม 2559

 อับดุลเลาะห์ บูเดียะ

 (นายอับดุลเลาะห์ บูเดียะ)

 เลขานุการสภา อบต.ควนสตอ

 จดบันทึกรายงานการประชุม

 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้วเห็นว่าถูกต้อง เมื่อวันที่ กรกฎาคม ๒๕๕๙

 ยงยุทธ เศษระนำ เอกรัตน์ เระวัง ยุนิต หลีเยาว์

 (นายยงยุทธ เศษระนำ) (นายเอกรัตน์ เระวัง) (นายยุนิต หลีเยาว์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม